

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.11.2018 № 1906/18

О внесении изменений в муниципальную

программу муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области «Развитие

автомобильных дорог в Ломоносовском

муниципальном районе»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2014г. №218 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20.12.2017г. №38 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.12.2017г. №2443-р/17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе», с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2018г. №112/18, от 29.06.2018г. №1133/18, 10.09.2018г. №1583/18 (далее-изменения).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Куксенко.

Глава администрации А.О. Кондрашов

Утверждены

постановлением администрации

муниципального образования

Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области

от 07.11.2018\_№ 1906/18

(приложение)

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

1. *В паспорте Программы*:

Позицию «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий составляет:  За счет местного бюджета:  2018г. – 15 525,39 тыс. рублей;  2019г. – 3 230,38 тыс. рублей;  2020г. – 2 300,70 тыс. рублей;    За счет бюджета Ленинградской области:  2018г. – 12 842,38 тыс. рублей;  2019г. – 0 тыс. рублей;  2020г. – 0 тыс. рублей;  Итого:  2018г. – 28 367,77 тыс. рублей;  2019г. – 3 230,38 тыс. рублей;  2020г. – 2 300,70 тыс. рублей |

1. *По тексту Программы:*

а) В разделе 5 «Характеристика основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов», «Адресный перечень программного мероприятия по ремонту» изложить в новой редакции:

«

Адресный перечень программного мероприятия по ремонту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Адрес производства работ | Мощность | | | Объем финансирования,  руб. | | | | |
| кв. м | | км | Всего,  руб. | в том числе, средства областного бюджета,  руб., | | в том числе, средства бюджета района,  руб., | |
| **2018 год** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Ремонт автомобильных дорог:  1. «Подъезд к дер. Пикколово и дер. Вариксолово»  км 0+000 – км 0+300;  2. «Подъезд к в/ч КС-5»  км 0+000 – км 2+179;  3. «Автодорога Лебяжье – Форт Красная Горка»  км 0+000 – км 0+600;  4. «Автодорога Гатчинское шоссе –  д. Кавелахта»  км 0+000 – км 0+091;  5. «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи»  км 0+700 – км 2+050;  6. «Спецподъезд к в/ч дер. Таменгонт»  км 0+000 – км 0+249;  7.«Подъезд к дер. Верхние Рудицы»  км 0+000 – км 1+125;  8. «Подъезд к СНТ «Электронмаш»  км 0+000 – км 0+856 | 1 800  13 074  3 600  455  8 100  1 000  5 625  4 280 | | 0,3    2,179  0,6  0,091  1,350  0,249  1,125  0,856 | 1 166 755,0  0  2 119 222,0  0    9 380 867,0  383 175,1  5 381 425,15  933 228,62 | | 1 042 100,0  0  1 859 236,0  0    5 000 000,0    287 012,12  4 026 867,08  627 164,98 | | 124 655,0  0  260 000,0  0    4 380 872,0  96 162,98  1 354 560,0  306 063,64 |
|  | | Итого: | 37 934 | | 6,75 | 19 364 693,8 | | 12 842 380,18 | | 6 522 313,62 |
| **2019 год** | | | | | | | | | | |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог:  1. «Подъезд к кладбищу МО Кипенское сельское поселение у дер.  Витино»  км 0+000 – км 0+550  2. «Автодорога д. Бронна – д. Лимузи»  км 0+000 – км 0+614;  3. .«Подъезд к кладбищу Киргоф»  км 0+000 – км 0+789; | | | 1 925  3 070    4 734 | 0,55  0,614  0,789 | 0  0  0 | | 0  0  0 | | 0  0  0 |
|  | Итого: | | | 9 729 | 1,953 | 0 | | 0 | | 0 |
| **2020 год** | | | | | | | | | | |
| 3. | | 1. «Подъезд к д.Кербуково от автодороги «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново»  км 0+000 – км 0+275;  2. «Автодорога от д.Кербуково до д.Ирогощи»  км 0+000 – км 1+506;  3. «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы»  км 0+000 – км 1+339;  4. «Автодорога д.Сойкино-д.Кабацкое»  км 0+000 – км 0+192. | | 1 100  6 024  6 695  960 | 0,275  1,506  1,339  0,192 | 0  0  0  0 | | 0  0  0  0 | | 0  0  0  0 |
|  | | Итого: | | 14 779 | 3,312 | 19 364 693,8 | | 12 842 380,18 | | 6 522 313,62 |
| **ВСЕГО:** | | | | **62 442** | **12,015** | **19 364 693,8** | | **12 842 380,18** | | **6 522 313,62** |

,».

б) Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«

Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия Программы, из средств Бюджета района и Областного бюджета, которые определяют возможность успешной реализации Программы, приведены в Приложение 5 к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе».

За счет местного бюджета:

2018г. – 15 525,39 тыс. рублей;

2019г. – 3 230,38 тыс. рублей;

2020г. – 2 300,70 тыс. рублей;

За счет бюджета Ленинградской области:

2018г. – 12 842,38 тыс. рублей;

2019г. – 0 тыс. рублей;

2020г. – 0 тыс. рублей;

Итого:

2018г. – 28 367,77 тыс. рублей;

2019г. – 3 230,38 тыс. рублей;

2020г. – 2 300,70 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы из Бюджета района и Областного бюджета будут ежегодно уточняться в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год. Все это позволит обеспечить одноэтапную реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» с 2018 по 2020 годы и достичь основных показателей к концу 2020 года. ».

1. ***В Приложениях к муниципальной программе:***

а) Приложение 5 «План реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» изложить в новой редакции:

«

Приложение 5

**к муниципальной программе**

**муниципального образования**

Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области

**«Развитие автомобильных дорог в**

**Ломоносовском муниципальном районе»**

План реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель,  участник | Срок   реализации | | Годы  реализации | Оценка расходов (тыс. руб.,   в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Нача ло реализа ции | Конец  реали-зации | Всего | Федераль  ный  бюджет | Областной  бюджет  Ленин-  градской области | Местный  бюджет | Прочие источ- ники  финан сиро  вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области  *«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»*  *Ремонт и содержание Автомобильных дорог* | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики  Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2018 год | 2020 год | 2018 год | 28 367,77 | 0 | 12 842,38 | 15 525,39 |  |
| 2019 год | 3 230,38 | 0 | 0 | 3 230,38 |  |
| 2020 год | 2 300,70 | 0 | 0 | 2 300,70 |  |
| **Итого** |  |  |  |  | **33 898,85** | **0** | **12 842,38** | **21 056,47** |  |

И.о. начальника управления коммунального хозяйства, благоустройства

и жилищной политики Н.Л. Чернова

».

б) Приложение 7 «Детальный план-график финансирования муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» за счет средств местного бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции:

«

Приложение 7

к муниципальной программе муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском

муниципальном районе»

Детальный план-график финансирования муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» за счет средств местного бюджета на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Наименование ВЦП,  основного   мероприятия,   мероприятия   основного   мероприятия,  мероприятия ВЦП,** | **Ответ.  исполнитель  (ОИВ),  соисп.,  участник** | **Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия** | **Год  начала реали- зации** | **Год  окон-  чания  реали- зации** | **Объем   ресурсного   обеспечения,   тыс. руб.** | | **График  финансирования   из местного   бюджета,   тыс. руб.** | | | |
| **Очередной год   реализации   (N), квартал** | | | |
| **всего** | **в том  числе на  очеред ной финансо-  вый год** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Основное мероприятие*  *Ремонт и содержание Автомобильных дорог* | *Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики*  *Комитет по управлению муниципальным имуществом* | *Достижение ожидаемых показателей (индикаторов муниципальной программы)* | *2018* | *2020* | **33 898,85** | **28 367, 77** | **1 740,48** | **9 812,28** | **14 852,26** | **1 962,75** |

И.о. начальника управления коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики Н.Л. Чернова . ».