

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.03.2021 № 409/21

О внесении изменений в муниципальную

программу муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области «Обеспечение

устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в

Ломоносовском муниципальном районе»

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2014г. №218 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.12.2020г. №117 «Овнесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18 декабря 2019 года № 20 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении», решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.12.2020г. №116 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во втором (окончательном) чтении», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

**п о с т а н о в л я е т:**

 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017г. №2466-р/17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе», с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.01.2018г. №136/18, от 12.04.2018г. №643/18, от 03.08.2018г. №1335/18, от 07.11.2018г. №1907/18, от 12.03.2019г. №324/19, от

25.07.2019г. №999/19, от 11.11.2019г. №1597/19, от 19.02.2020г. №235/20 (далее-изменения).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации А.Н. Баранова.

Глава администрации А.О. Кондрашов

 Утверждены:

 постановлением администрации

 муниципального образования

 Ломоносовский муниципальный

 район Ленинградской области

 от 17.03.2021 № 409/21

 (приложение)

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»

1. *В паспорте Программы:*

а) Добавить позицию «Участники муниципальной программы»:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Участникимуниципальной программы | - Сектор государственных программ и капитального строительства управления экономического развития и инвестиций |

 »;

б) Позицию «Целевые индикаторы Программы» изложить в новой редакции:

 «

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - % выполнения мероприятий по объектам коммунальногохозяйства, в рамках Приложения №5 к муниципальной программе; - % выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы в рамках Приложения №6 к муниципальной программе |

 »;

в) Позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2018 по 2023 год |

 »;

г) Позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить

 в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий составляет: За счет местного бюджета:2018г. – 6 176,12 тыс. рублей;2019г. – 1 860,78 тыс. рублей;2020г. – 264,89 тыс. рублей;2021г. – 0 тыс. рублей; 2022г. – 0 тыс. рублей; 2023г. – 0 тыс. рублей;За счет бюджета Ленинградской области:2018г. – 47 441,0 тыс. рублей;2019г. – 5 437,44 тыс. рублей;2020г. – 1 127,75 тыс. рублей; 2021г. – 0 тыс. рублей; 2022г. – 0 тыс. рублей; 2023г. – 0 тыс. рублей;Итого:2018г. – 53 617,12 тыс. рублей;2019г. – 7 298,22 тыс. рублей;2020г. – 1 392,64 тыс. рублей;2021г. – 0 тыс. рублей;2022г. – 0 тыс. рублей;2023г. – 0 тыс. рублей |

 .».

1. *По тексту Программы:*

а) Раздел 1 «Общая характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства, основные проблемы и прогноз развития в рамках реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

 Муниципальная программа **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»** предусматривает мероприятия по поддержке и развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры, реализация которых позволит повысить качество коммунальных услуг, а также обеспечит надежное функционирование объектов коммунального хозяйства на территории Ломоносовского муниципального района. В настоящее время, значительная часть инженерных сетей, систем и объектов коммунального хозяйства характеризуется высокой степенью физического износа. Это обусловлено сверхнормативными сроками эксплуатации. В результате коррозии инженерных сетей и систем, отложения в них осадков и продуктов коррозии уменьшается живое сечение трубопроводов, увеличиваются потери, что приводит к снижению пропускной способности участков сетей, увеличению затрат и росту себестоимости транспортировки энергетических ресурсов. За счет проведения мероприятий по поддержке и развитию объектов коммунального хозяйства, удастся улучшить состояние инженерных коммуникаций, сократить потери энергетических ресурсов в процессе производства и доставки энергоресурсов конечным потребителям, а также, значительно повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, улучшить экологическое состояние территорий.

 »;

б) Раздел 3 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

 *Основной целью Программы является:*

 Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение качества коммунальных услуг на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

 *Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:*

 Обеспечить выполнение мероприятий в рамках Приложения №5 к муниципальной программе.

 Обеспечить выполнение мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы в рамках Приложения №6 к муниципальной программе.

 *Прогноз конечных результатов:*

 Прогнозируемыми конечными результатами реализации мероприятий муниципальной программы являются улучшение технического состояния инженерных сетей, систем и объектов коммунального комплекса, снижение потребления энергетических ресурсов в процессе производства и доставки энергоресурсов конечным потребителям, улучшение экологического состояния на территории Ломоносовского муниципального района.

 *Срок реализации Программы:*

Реализация муниципальной программы планируется в один этап с 2018 по 2023 год.

 »;

в) Раздел 5 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

 «

1. *Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы*

Данное мероприятие предусматривает выполнение комплекса мероприятий по проектированию, строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы, в том числе, экономическому, техническому и инженерному исследованию района строительства, в результате которых определяются экономическая целесообразность и техническая возможность возведения или реконструкции объектов коммунальной сферы, а также условия их эксплуатации (предпроектные изыскания, не требующие финансирования).

**2018 год:**

Запланированы следующие мероприятия:

- Предпроектные изыскания, предшествующие реализации строительных работ и работ по реконструкции объектов коммунальной сферы по двум объектам газификации, а именно:

 «Газопровод межпоселковый высокого давления в д.Заостровье, д.Муховицы, д.Лопухинка Ломоносовского района Ленинградской области»;

 «Газопровод межпоселковый высокого давления в д.Лопухинка – д.Горки с отводом до д.Хвойное Ломоносовского района Ленинградской области»;

- Осуществление технологического присоединения КОС д. Яльгелево;

**2019 год:**

Запланированы следующие мероприятия:

- Проектно-изыскательские работы межпоселкового газопровода по следующим объектам:

* «Газопровод межпоселковый высокого давления в д. Заостровье, д. Муховицы, д. Лопухинка Ломоносовского района Ленинградской области»;
* «Газопровод межпоселковый высокого давления в д. Лопухинка-д. Горки с отводом до д. Хвойное Ломоносовского района Ленинградской области»;

- Реконструкция КОС д.Яльгелево;

**2020 год:**

- Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта КОС д.Яльгелево.

1. *Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства*
	1. *Обеспечение автономными резервными источниками электроснабжения*

 С целью обеспечения социально-значимых объектов и объектов коммунального хозяйства автономными резервными источниками электроснабжения запланированы закупки передвижных дизель-генераторов.

**2018 год:**

- Закупка двух передвижных дизель-генераторных установок, мощностью 200 кВт;

**2019 год:**

- Закупка передвижной дизель-генераторной установки, мощностью 200 кВт.

* 1. *Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства*

 Данное мероприятие включает комплекс работ по ремонту объектов коммунального хозяйства, включая другие сопутствующие работы и услуги инженерно-технического характера:

**2018 год:**

Запланированы следующие мероприятия:

 - «Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду 50 мм, Ду 100 мм, Ду 150 мм общей протяженностью 2550 п.м.»;

- «Ремонт участков водопровода по дер. Русско-Высоцкое Ду 100 мм общей протяженностью 1863 п.м.»;

- «Ремонт системы водоснабжения дер. Глухово»;

- «Ремонт системы водоснабжения дер. Витино»;

- «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду 50 мм, Ду 100 мм, Ду 150 мм общей протяженностью 2550 п.м.»;

- «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт участков водопровода по дер. Русско-Высоцкое Ду 100 мм общей протяженностью 1863 п.м.»;

- «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт системы водоснабжения дер. Глухово»;

- «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт системы водоснабжения дер. Витино»;

- «Проверка сметной документации по объекту «Ремонт участков водопроводных сетей пос. Лебяжье»;

- «Проверка сметной документации по объекту «Ремонт системы водоснабжения д. Шундрово Ломоносовского района Ленинградской области»;

- «Проверка сметной документации по объекту «Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду 50 мм, Ду 100 мм, Ду 150мм общей протяженностью 2550 п.м.»;

- «Проверка сметной документации по объекту «Ремонт участков водопровода по дер. Русско-Высоцкое Ду 100 мм общей протяженностью 1863 п.м.»;

**2019 год:**

Запланированы следующие мероприятия:

- «Проверка сметной документации по объекту «Ремонт 8-ми участков внутриплощадочной тепловой сети общей протяженностью 2030 п.м. в дер. Кипень муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

- «Проверка сметной документации по объекту «Ремонт 3-х участков передаточных наружных тепловых сетей общей протяженностью 1142 п.м. в дер. Гостилицы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

- Подготовительные работы по формированию объема работ и бюджета на **2020, 2021 года**, не требующие финансирования;

**2020 год:**

Запланированы следующие мероприятия:

-«Составление сметных документаций по ремонту трансформаторных подстанций»;

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в Приложении 1 к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе».

 .»;

г) Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

Объемы ресурсного обеспечения основных мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета и областного бюджета, которые определяют возможность успешной реализации указанных мероприятий приведены в Приложении 4 к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе».

За счет местного бюджета:

2018г. – 6 176,12 тыс. рублей;

2019г. – 1 860,78 тыс. рублей;

2020г. – 264,89 тыс. рублей;

2021г. – 0 тыс. рублей;

2022г. – 0 тыс. рублей;

2023г. – 0 тыс. рублей;

За счет бюджета Ленинградской области:

2018г. – 47 441,0 тыс. рублей;

2019г. – 5 437,44 тыс. рублей;

2020г. – 1 127,75 тыс. рублей;

2021г. – 0 тыс. рублей;

2022г. – 0 тыс. рублей;

2023г. – 0 тыс. рублей;

Итого:

2018г. – 53 617,12 тыс. рублей;

2019г. – 7 298,22 тыс. рублей;

2020г. – 1 392,64 тыс. рублей;

2021г. – 0 тыс. рублей;

2022г. – 0 тыс. рублей;

2023г. – 0 тыс. рублей.

 »;

д) Раздел 8 «Оценка эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных индикаторов и показателей муниципальной программы.

 Эффективность выполнения муниципальной программы по мероприятию «Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства» определяется в результате выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства в рамках Приложения №5 к муниципальной программе в процентном выражении.

 Эффективность выполнения муниципальной программы по мероприятию «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы» определяется в результате выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы в рамках Приложения №6 к муниципальной программе в процентном выражении.

 Высокому уровню эффективности соответствует значение показателя муниципальной программы, находящееся в интервале от 80 до 100%.

 Удовлетворительному уровню эффективности соответствует значение показателя муниципальной программы, находящееся в интервале от 50 до 80%.

 Неудовлетворительному уровню эффективности соответствует значение показателя муниципальной программы, находящееся в интервале от 0 до 50%.

 ».

1. ***В Приложениях к муниципальной программе:***

а) Приложение 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

 «

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный за реализацию | Год | Последствия не реализации основного мероприятия | Показатели муниципальной программы  |
| началареали зации | окончания реали зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» |
| 1 | Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы | Сектор государственных программ и капитального строительства управления экономического развития и инвестиций  | 2018 | 2020 | Невыполнение мероприятий по объектам в рамках Приложения №6 в процентном выражении, как следствие ухудшение качества предоставления коммунальных услуг | % выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы в рамках Приложения №6 |
| 2 | Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | 2018 | 2023 | Отсутствие обеспечения бесперебойной работы объектов коммунального комплекса;Невыполнение мероприятий по объектам в рамках Приложения №5 в процентном выражении, как следствие ухудшения качества предоставления коммунальных услуг | % объектов коммунального хозяйства, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения;% выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства в рамках Приложения №5 |

 »;

б) Приложение 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции:

«

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| Базовый  период (2017 год) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  2022 год | 2023 год |
| 1 | % объектов коммунального хозяйства, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения  | % | 40,0 | 80,0 | 100,0 |  - |   - |  - | - |
| 2 | % выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы, в рамках Приложения №6 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 3 | % выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства в рамках Приложения №5 | % | 66,67 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  - | - | - |

 »;

в) Приложение 3 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя [<6>](#Par451) | Временные характе ристики [<7>](#Par452) | Алгоритм формирования (формула) показателя иметодические пояснения [<8>](#Par453) | Метод сбора [<9>](#Par458) и номерформы отчетности | Объектнаблюдения |
|  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» Основное мероприятие «Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства» |
| 1 | % объектов коммунального хозяйства, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения. | % | Соотношение количества автономных источников электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы объектов коммунального хозяйства к максимальному количеству | 2018-2019гг. | Количество объектов коммунального хозяйства обеспечивающих коммунальными ресурсами жилые и административные здания МО Ломоносовский муниципльный район Ленинградской области составляет 81 шт. При условии, что один автономный источник электроснабжения, мощностью способен обеспечить резервным питанием до 17 объектов коммунального хозяйства, соответственно максимальное количество д.г. составляет 5 шт. Количество автономных источников электроснабжения для обеспечения объектов коммунального хозяйства в 2017 составляет 2 шт., в 2018г.составляет 4 шт. в 2019г. составляет 5 шт. Определяем % объектов коммунального хозяйства, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения по формуле % = Кол. закупленных авт. ист. эл.\*100/максимальное количество |  | Объекты коммунального хозяйства |
| 2 | % выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы, в рамках Приложения №6 | % | Соотношение количества объектов в рамках Приложения №6, по которым выполнены запланированные мероприятия согласно условий контрактов к общему количеству объектов в рамках Приложения №6 | 2018-2020гг. | Количество объектов строительства, модернизации и реконструкции, предусмотренных перечнем мероприятий в N-ом году соответствует X шт., Количество объектов, по которым выполнены запланированные в N-ом году мероприятия Y шт., в соответствии с условиями контрактов. Таким образом, определяем % выполнения мероприятий  | Приложение №6 | Объекты в рамках Приложения №6 |
| 3 | % выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства в рамках Приложения №5 | % | Соотношение количества объектов в рамках Приложения №5, по которым выполнены запланированные мероприятия, согласно условиям контрактов к общему количеству объектов в рамках Приложения №5 | ежегодно | Количество объектов коммунального хозяйства, предусмотренных перечнем мероприятий в N-ом году соответствует X шт., Количество объектов, по которым выполнены запланированные в N-ом году мероприятия Y шт., в соответствии с условиями контрактов. Таким образом, определяем % выполнения мероприятий  | Приложение №5 | Объекты в рамках Приложения №5 |

 »;

г) Приложение 4 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,основного мероприятия | Ответственныйисполнитель, участник | Срок  реализации | Годы реализа ции | Оценка расходов (тыс. руб.,  в ценах соответствующих лет) |
| Началореализации | Конец реализации | Всего | Феде-раль-ный бюд- жет | Област- ной бюджет Ленин- градскойобласти | Местный бюджет   | Прочиеисточ-ники финан-сиро- вания |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»** | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики Сектор государственных программ и капитального строительства управления экономического развития и инвестиций | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 2018г. | 53 617,12 | Х | 47 441,0 | 6 176,12 | Х |
| 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 2019г. | 7 298,22 | Х | 5 437,44 | 1 860,78 | Х |
| 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 2020г. | 1 392,64 | Х | 1 127,75 | 264,89 | Х |
| 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 2021г. | 0 | Х | 0 | 0 | Х |
| 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 2022г. | 0 | Х | 0 | 0 | Х |
| 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 2023г. | 0 | Х | 0 | 0 | Х |
| Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы | Сектор государственных программ и капитального строительства управления экономического развития и инвестиций  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 2018г. | 5 494,0 | Х | 5 000,0 | 494,0 | Х |
| 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 2019г. | 4 860,72 | Х | 3 358,44 | 1 502,28 | Х |
| 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 2020г. | 1 281,54 | Х | 1 127,75 | 153,79 | Х |
| Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 2018г. | 48 123,12 | Х | 42 441,0 | 5 682,12 | X |
| 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 2019г. | 2 437,50 | Х | 2 079,0 | 358,50 | X |
| 01.01.2020г | 31.12.2020г. | 2020г. | 111,10 | Х | 0 | 111,10 | Х |
| 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 2021г. | 0 | Х | 0 |  0 | Х |
| 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 2022г. | 0 | Х | 0 | 0 | Х |
| 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 2023г. | 0 | Х | 0 | 0 | Х |

 »;

д) Приложение 5 «Перечень мероприятий по объектам коммунального хозяйства» изложить в новой редакции:

«

 **2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| ***№п/п*** | ***Наименование мероприятия*** |
| 1 | «Составление сметных документаций по ремонту трансформаторных подстанций» |

 »;

е) В Приложении 6 «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы» добавить позицию «2020 год»:

«

 **2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| ***№п/п*** | ***Наименование мероприятия*** |
| 1 | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта КОС д.Яльгелево |

 »;

ж) В Приложении 7 «Детальный план-график финансирования муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» за счет средств местного бюджета»:

 - позицию « 2020 год» изложить в новой редакции:

«

 **2020 год**

 «

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Наименование ВЦП, основного  мероприятия,  мероприятия  основного  мероприятия, мероприятия ВЦП,**  | **Ответ. испол- нитель (ОИВ), соисп., участник** | **Ожида- емый резуль-тат реали- зации мероп- риятия** | **Год началареали-зации** | **Год окон- чания реали-зации** | **Объем  ресурсного  обеспечения,  тыс. руб.** | **График финансирования  из местного  бюджета,  тыс. руб.** |
| **Очередной год  реализации  (N), квартал** |
| **всего** | **в том числе на очеред нойфинансо вый год** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»  |
| 1 | «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы» | Сектор государственных программ и капитального строительства управления экономичес кого развития и инвестиций | Достижение ожидаемых показателей (индикаторов муниципальной программы) | 2018 | 2020 | **2 150,07** | **153,79** | **0** | **153,79** | **0** | **0** |
| 2 | «Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства» | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики  | Достижение ожидаемых показателей (индикаторов муниципальной программы) | 2018 | 2023 | **6 151,72** | **111,10** | **0** | **0** | **0** | **111,10** |

 ».