

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.07.2021 № 1285/21

О внесении изменений в муниципальную

программу муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области «Развитие

автомобильных дорог в Ломоносовском

муниципальном районе»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2014г. №218 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.12.2020г. №116 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во втором (окончательном) чтении», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.12.2017г. №2443-р/17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2018г. №112/18, от 29.06.2018г. №1133/18, от 10.09.2018г. №1583/18, от 07.11.2018г. №1906/18, от 12.03.2019г. №323/19, от 06.08.2019г. №1060/19, от 11.11.2019г. №1592/19, от 19.02.2020 года №234/20, от 04.08.2020 года №884/20, от 11.03.2021 года №384/21), изложив ее в новой редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации по безопасности и ЖКХ А.А. Писцова.

Глава администрации А.О. Кондрашов

Утверждена Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.12.2017 года №2443-р/17

(в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2018г. №112/18, от 29.06.2018г. №1133/18, от 10.09.2018г. №1583/18, от 07.11.2018г. №1906/18, от 12.03.2019г. №323/19, от 06.08.2019г. №1060/19, от 11.11.2019г. №1592/19, от 19.02.2020 года №234/20, от 04.08.2020 года №884/20, от 11.03.2021 года №384/21, от 27.07.2021 № 1285/21 )

(приложение)

**Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский**

**муниципальный район Ленинградской области «**Развитие автомобильных дорог

в Ломоносовском муниципальном районе**»**

***Раздел 1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»***

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  Программы | Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее- Управление) |
| Программно-  целевые  инструменты  программы | Не предусмотрены |
| Цели Программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – автомобильные дороги) |
| Задачи  Программы | Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – автомобильные дороги) и прочих (предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию) инженерно-технических работ и услуг |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | % выполнения «Мероприятий по объектам «Дорожного фонда»  в рамках Приложения №6 к муниципальной программе |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2018 по 2023 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Средства местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – средства местного бюджета)  2018г. – 15 100,94 тыс. рублей;  2019г. – 21 339,10 тыс. рублей;  2020г. – 15 003,17 тыс. рублей;  2021г. – 16 554,22 тыс. рублей;  2022г. – 13 711,37 тыс. рублей;  2023г. – 13 711,37 тыс. рублей;  Средства областного бюджета Ленинградской области (далее – средства областного бюджета)  2018г. – 12 842,38 тыс. рублей;  2019г. – 1 554,20 тыс. рублей;  2020г. – 2 886,7 тыс. рублей;  2021г. – 1 548,90 тыс. рублей;  2022г. – 0 тыс. рублей;  2023г. – 0 тыс. рублей;  Общий объем бюджетных ассигнований  2018г. – 27 943,32 тыс. рублей;  2019г. – 22 893,30 тыс. рублей;  2020г. – 17 889,87 тыс. рублей;  2021г. – 18 103,12 тыс. рублей;  2022г. – 13 711,37 тыс. рублей;  2023г. – 13 711,37 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация «Мероприятий по объектам «Дорожного фонда», в рамках Приложения №6 к муниципальной программе, как следствие, к повышению эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – автомобильные дороги) за счет выполнения работ по ремонту и содержанию, а также предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию инженерно-технических работ и услуг |

***Раздел 2. Характеристика дорожной сети автомобильных дорог муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области***

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – муниципальное образование). Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Автомобильные дороги, как и другие инженерные сооружения, требуют постоянного ухода и своевременного устранения повреждений и неисправностей, появившихся в процессе эксплуатации. Повреждения дорог, а также износ покрытия происходят от воздействия нагрузок от автомобильного транспорта и влияния природно-климатических факторов. Поэтому своевременное выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог играют большую роль в обеспечении нормального технического состояния объектов дорожной сети.

*Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей:*

* автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
* в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога, доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
* помимо высокой первоначальной стоимости строительства - реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

*Автомобильные дороги обладают определенными потребительскими свойствами:*

* удобство и комфортность передвижения;
* скорость движения;
* пропускная способность;
* безопасность движения;
* экономичность движения;
* долговечность;
* стоимость содержания;
* экологическая безопасность.

Задачи муниципального образования состоят в обеспечении сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений, а также, в поддержании состояния, соответствующего требованиям, обеспечивающим непрерывное и безопасное движение в любое время года.

*Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:*

* снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог, стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
* экономия времени, как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
* снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
* повышение комфорта и удобства поездок.

*Улучшение дорожных условий позволит:*

* сократить время на перевозки грузов и пассажиров за счет увеличения скорости движения;
* снизить стоимости перевозок за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов;
* снизить износ транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог;
* повысить транспортную доступность;
* снизить последствия стихийных бедствий;
* сократить число дорожно-транспортных происшествий;

*Наиболее важные направления и условия поддержания существующей дорожной сети автомобильных дорог в нормативном состоянии:*

* Постоянный мониторинг текущего состояния дорожной сети автомобильных дорог;
* Выявление приоритетных задач и объектов, грамотное распределение и координация процессов;
* Особый контроль автомобильных дорог, имеющих автобусные сообщения, ведущие к социально значимым объектам муниципального образования;
* Снижение процента автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;
* Выделение субсидий бюджету муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области из бюджета Ленинградской области;
* Своевременное планирование, финансирование и выполнение ремонтных работ изношенных дорожных покрытий автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог.

*****Раздел 3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации*****

*****муниципальной программы*****

*Цель муниципальной программы*

* Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Достижение данной цели муниципальной программы позволит обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по существующей сети автомобильных дорог, сохранность автомобильных дорог и поддержание их нормативного состояния.

*Для реализации основной цели муниципальной программы необходимо:*

* Выполнение ремонтных работ автомобильных дорог, в соответствии с бюджетом муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;
* Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в течение календарного года;

*Задачи муниципальной программы*

* Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – автомобильные дороги) и прочих (предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию) инженерно-технических работ и услуг

*Для реализации основной задачи муниципальной программы выявлены следующие мероприятия по объектам на период с 2018 по 2023 годы:*

**2018 год:**

-подготовка предложений по ремонту, разработка конкурсной документации для проведения конкурса по ремонту автомобильных дорог:

1. «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна–Пески–Яльгелево» до границы д. Куттузи»;

2. «Подъезд к дер. Пикколово и дер. Вариксолово»;

3. «Лебяжье – Форт Красная Горка»;

- Проведение процедуры независимой экспертизы выполненных ремонтных работ по объектам «Ремонт щебеночного покрытия спецподъезд к в/ч д. Таменгонт», «Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ «Электронмаш», «Подъезд к дер. Верхние Рудицы Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района»;

- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по содержанию автомобильных дорог;

- Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения;

**2019 год:**

-подготовка предложений по ремонту, разработка конкурсной документации для проведения конкурса по ремонту автомобильных дорог:

1. «Автодорога «Лебяжье – Форт Красная Горка»;

2. «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна–Пески–Яльгелево» до границы д. Куттузи»;

3. «Подъезд к в/ч КС–5»;

- подготовка документации для проведения инженерно-технических работ и услуг;

- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по содержанию автомобильных дорог;

**2020 год:**

-подготовка предложений по ремонту, разработка конкурсной документации для проведения конкурса по ремонту автомобильных дорог:

1. «Автодорога дер. Бронна – дер. Лимузи»;

2. «Автодорога от шоссе Ропша–Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша–Оржицы»;

- подготовка документации для проведения инженерно-технических работ и услуг;

- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по содержанию автомобильных дорог;

**2021 год:**

Подготовка документаций для финансового обеспечения ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог, инженерно-технических работ и услуг, подготовка документаций для определения исполнителей/подрядчиков услуг/работ, реализация услуг/работ в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Объекты ремонта:

1. «д.Новополье – д.Старые Заводы»;

2. «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Трудовик от а/д СПб-Таллин»

**2022 год:**

Подготовка документаций для финансового обеспечения ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог, инженерно-технических работ и услуг, подготовка документаций для определения исполнителей/подрядчиков услуг/работ, реализация услуг/работ в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Объекты ремонта:

1. «Автодорога от д. Кербуково до д. Ирогощи»;
2. «Подъезд к д.Кербуково от автодороги «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново»;
3. «Подъезд к СИЗО №6»;
4. «Подъезд к ​​​​​​​д. Широково»;

**2023 год:**

Подготовка документаций для финансового обеспечения ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог, инженерно-технических работ и услуг, подготовка документаций для определения исполнителей/подрядчиков услуг/работ, реализация услуг/работ в рамках заключенных муниципальных контрактов.

1. «Подъезд к деревне Михайловка»;
2. «Подъезд к д.Черная Лахта»;
3. «Подъезд к д.Верхние Рудицы»;
4. «Спецподъезд к в/ч д.Таменгонт»;
5. «Подъезд к СНТ «Электронмаш»;
6. «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково».

*Показатели (индикаторы) и конечные результаты муниципальной программы*

Показатель (индикатор) муниципальной программы определен процентом выполнения «Мероприятий по объектам «Дорожного фонда» в рамках Приложения №6 к муниципальной программе. Данный показатель определяет результативность, своевременность и качество выполнения поставленной задачи и цели муниципальной программы, выраженных конкретными работами и услугами по объектам транспортной сети автомобильных дорог, отражает все внутренние процессы достижения цели и задачи муниципальной программы.

В условиях формирования бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период важно определить план выполнения работ и услуг наиболее приоритетных объектов.

Грамотная и полная реализация поставленных задач формирует высокий показатель (индикатор), как следствие, высокие конечные результаты реализации муниципальной программы.

В Приложении №2 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» определены значения показателя на период реализации муниципальной программы с 2018 по 2023 годы.

*Сроки и этапы реализации муниципальной программы*

Сроки и этапы реализации муниципальной программы определены на период с 2018 по 2023 годы, с указанием задач (объектов) на каждый год.

*****Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы*****

*****с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов реализации*****

*****муниципальной программы*****

В рамках муниципальной программы реализуется одно основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог» с финансовым обеспечением за счет средств бюджета муниципального образования и средств областного бюджета.

Данное мероприятие включает комплекс работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также другие сопутствующие работы и услуги инженерно-технического характера.

В **2018 году** запланированы следующие мероприятия:

* Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов:

1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт щебеночного покрытия спецподъезд к в/ч д. Таменгонт»;
2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ «Электронмаш»;
3. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка»;
4. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к деревне Пикколово и деревне Вариксолово»;

* Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов:

1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Верхние Рудицы Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района»;
2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи»;

* Инженерно-технические работы и услуги:

1. Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт щебеночного покрытия спецподъезд к в/ч д. Таменгонт»;
2. Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ «Электронмаш»;
3. Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка»;
4. Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к деревне Пикколово и деревне Вариксолово»;
5. Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к дер. Верхние Рудицы Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района»;
6. Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи»;
7. Независимая экспертиза сметных документаций для выполнения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Подъезд к д.Пикколово и д.Вариксолово», «Подъезд к д.Куттузи» от а/д «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д.Куттузи», «автодорога Лебяжье-Форт Красная Горка»;

* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

* Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения;

В **2019 году** запланированы следующие мероприятия:

* Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов:

1. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к в/ч КС-5» км 0+000 – км 2+179 (выборочно-картами)»;
2. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи»;

* Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов:

1. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» км 0+600 – км 0+870, км 0+870 – км 1+189»;

* Инженерно-технические работы и услуги:

1. «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к в/ч КС-5» км 0+000 – км 2+179 (выборочно-картами)»;
2. «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи»;
3. «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» км 0+600 – км 0+870, км 0+870 – км 1+189»;
4. «Проверка сметных документаций по объектам ремонта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к в/ч КС-5» км 0+000 – км 2+179 (выборочно-картами)», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» км 0+600 – км 0+870, км 0+870 – км 1+189», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи»;
5. «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
6. «Разработка программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

В **2020 году** запланированы следующие мероприятия:

* Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов:

1. «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы»;
2. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер.Бронна - дер.Лимузи»;

* Инженерно-технические работы и услуги:

1. «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» ;
2. «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер.Бронна - дер.Лимузи»;
3. «Проверка сметной документации по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора»;
4. «Составление и проверка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи»;
5. «Разработка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д. Новополье – д. Старые Заводы»;
6. «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

В **2021 году** запланированы следующие мероприятия:

* Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов:

1. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д.Новополье – д.Старые Заводы»;
2. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Трудовик от а/д СПб-Таллин»;

* Инженерно-технические работы и услуги:

1. «Разработка сметных документаций по объектам «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога от д. Кербуково до д. Ирогощи», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Кербуково от автодороги «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к СИЗО №6», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Широково»;
2. «Проверка сметных документаций по объектам «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к СИЗО №6», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Широково»
3. «Разработка сметной документации и выдача заключения по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Трудовик от а/д СПб-Таллин»;
4. «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д.Новополье – д.Старые Заводы»;
5. «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Трудовик от а/д СПб-Таллин»;
6. «Проверка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково»;

* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

В **2022 году** запланированы следующие мероприятия:

* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

В **2023 году** запланированы следующие мероприятия:

* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

*Ожидаемые результаты реализации Программы*

Реализация «Мероприятий по объектам «Дорожного фонда» приведет к повышению эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за счет выполнения работ по ремонту и содержанию, а также предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию инженерно-технических работ и услуг. Данные результат повысит технические характеристики автомобильных дорог муниципального образования, улучшит состояние транспортной сети, позволит сократить очаги аварийности и улучшит инженерное благоустройство дорожной сети.

*****Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации*****

*****муниципальной программы*****

Основной мерой правового регулирования муниципальной программы является ряд нормативно правовых документов муниципального образования, на основании которых осуществляются все процессы, направленные на достижение поставленной цели и задачи муниципальной программы.

Сведения об основных нормативно правовых документах муниципального образования приведены в Приложении №4 к муниципальной программе «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе».

*****Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы*****

Ресурсное обеспечение муниципальной программы формируется за счет средств бюджета муниципального образования и средств областного бюджета Ленинградской области на трехлетний период планирования.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов муниципального образования о бюджете по соответствующим целевым статьям расходов.

*Средства местного бюджета муниципального образования*

2018г. – 15 100,94 тыс. рублей;

2019г. – 21 339,10 тыс. рублей;

2020г. – 15 003,17 тыс. рублей;

2021г. – 16 554,22 тыс. рублей;

2022г. – 13 711,37 тыс. рублей;

2023г. – 13 711,37 тыс. рублей;

*Средства областного бюджета Ленинградской области*

2018г. – 12 842,38 тыс. рублей;

2019г. – 1 554,20 тыс. рублей;

2020г. – 2 886,7 тыс. рублей;

2021г. – 1 548,90 тыс. рублей;

2022г. – 0 тыс. рублей;

2023г. – 0 тыс. рублей;

*Общий объем бюджетных ассигнований*

2018г. – 27 943,32 тыс. рублей;

2019г. – 22 893,30 тыс. рублей;

2020г. – 17 889,87 тыс. рублей;

2021г. – 18 103,12 тыс. рублей;

2022г. – 13 711,37 тыс. рублей;

2023г. – 13 711,37 тыс. рублей

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы приведены в Приложении №5 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе».

*****Раздел 7. Оценка эффективности муниципальной программы*****

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по результатам достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы по каждому году. В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие параметры:

*Высокий уровень эффективности*

Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы 80 процентов и более входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности.

не менее 80 процентов (%) мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

*Удовлетворительный уровень эффективности*

Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы 60 процентов и более входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности.

*Неудовлетворительный уровень эффективности*

Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы ниже 60 процентов входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к неудовлетворительному уровню эффективности .

*****Раздел 8. Приложения к муниципальной программе*****

*Приложение 1 к муниципальной программе*

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  программы,  основного   мероприятия | Ответственный  за реализацию | Год | | Последствия   не реализации  основного мероприятия | Показатели муниципальной программы (подпрограммы) |
| Нача- ла реализации | окон-  чания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа  Муниципального образования  Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской области  «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»  Основное мероприятие  Ремонт и содержание Автомобильных дорог | Управление коммунального хозяйства, благоустройства  и жилищной политики | 2018 | 2023 | Невыполнение мероприятий по объектам «Дорожного фонда», в рамках Приложения №6 к муниципальной программе;  - снижение технических характеристик автомобильных дорог, ухудшению состояния дорожной сети, не допустимому содержанию автомобильных дорог | % выполнения «Мероприятий по объектам «Дорожного фонда» в рамках Приложения №6 к муниципальной программе |

*Приложение 2 к муниципальной программе*

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  изме- рения | Значения показателей (индикаторов) <2> | | | | | | |
| Базовый период 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1 | % выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда»,  в рамках Приложения №6 к муниципальной программе | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | | | | | | | | | |
| 1 | % выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда»,  в рамках Приложения №6 к муниципальной программе | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Приложение 3 к муниципальной программе*

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Определение  показателя  [<6>](file:///C:\DOCUME~1\Baranova\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.375\МетодичУказанРазрабМунПрогр.doc#Par451#Par451) | Времен  ные  характе ристики  [<7>](file:///C:\DOCUME~1\Baranova\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.375\МетодичУказанРазрабМунПрогр.doc#Par452#Par452) | Алгоритм  формирования  (формула)  показателя и методические пояснения  [<8>](file:///C:\DOCUME~1\Baranova\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.375\МетодичУказанРазрабМунПрогр.doc#Par453#Par453) | Метод  сбора  [<9>](file:///C:\DOCUME~1\Baranova\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.375\МетодичУказанРазрабМунПрогр.doc#Par458#Par458) и  номер формы  отчетности | Объект наблюдения |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  на трехлетний период планирования.о образования, заканчивая «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | | | | | | | |
| 1 | % выполнения «Мероприятий по объектам «Дорожного фонда»,  в рамках Приложения №6 к муниципальной программе | % | Соотношение количества «работ» и «услуг» в рамках Приложения №6, по которым выполнены запланированные мероприятия согласно условиям контрактов к общему количеству мероприятий в рамках Приложения №6 | ежегодно | Количество мероприятий «Дорожного фонда», предусмотренных перечнем мероприятий в N-ом году соответствует X шт. Количество объектов, по которым выполнены запланированные в N-ом году мероприятия Y шт., в соответствии с условиями контрактов. Таким образом, определяем % выполнения мероприятий | Приложение №6 | Мероприятия в рамках Приложения №6 |

*Приложение 4 к муниципальной программе*

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид  нормативного  правового   акта | Основные положения   правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Дата принятия/ Ожидаемая  дата принятия (квартал, год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» | | | |
|  | Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | | | |
| 1 | Постановления  администрации муниципального образования Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской области | «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на указанные цели»  «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образовани Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на указанные цели»  «Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения в границах муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»  «Об утверждении проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | 05.10.2018г. №1720/18  22.01.2019г. №53/19  16.10.2020г. №1242/20  25.06.2021г. №1177/21 |

*Приложение 5 к муниципальной программе*

План реализации муниципальной программы муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель,  участник | Срок   реализации | | Годы  реализации | Оценка расходов (тыс. руб.,   в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Нача ло реализа ции | Конец  реали-зации | Всего | Федераль  ный  бюджет | Областной  бюджет  Ленин-  градской области | Местный  бюджет | Прочие источ- ники  финан сиро  вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области  «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»  Ремонт и содержание Автомобильных дорог | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | 2018 год | 2023 год | 2018 год | 27 943,32 | 0 | 12 842,38 | 15 100,94 |  |
| 2019 год | 22 893,30 | 0 | 1 554,20 | 21 339,10 |  |
| 2020 год | 17 889,87 | 0 | 2 886,70 | 15 003,17 |  |
| 2021 год | 18 103,12 | 0 | 1 548,90 | 16 554,22 |  |
| 2022 год | 13 711,37 | 0 | 0 | 13 711,37 |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 13 711,37 | 0 | 0 | 13 711,37 |  |
| **Итого** |  |  |  |  | **114 252,35** | **0** | **18 832,18** | **95 420,17** |  |

*Приложение 6 к муниципальной программе*

Перечень «Мероприятий по объектам «Дорожного фонда»

**2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт щебеночного покрытия спецподъезд к в/ч д. Таменгонт» |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ «Электронмаш» |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к деревне Пикколово и деревне Вариксолово» |
| 5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к дер. Верхние Рудицы Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района» |
| 6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи» |
| 7 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт щебеночного покрытия спецподъезд к в/ч д. Таменгонт» |
| 8 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ «Электронмаш» |
| 9 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» |
| 10 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к деревне Пикколово и деревне Вариксолово» |
| 11 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к дер. Верхние  Рудицы Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района» |
| 12 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи» |
| 13 | Независимая экспертиза сметных документаций для выполнения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Подъезд к д.Пикколово и д.Вариксолово», «Подъезд к д.Куттузи» от а/д «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д.Куттузи», «автодорога Лебяжье-Форт Красная Горка» |
| 14 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в период зима-весна 2018 года |
| 15 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в период лето-осень 2018 года |
| 16 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в период с 01.12.2018г. по 31.12.2018г. |

**2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к в/ч КС-5» км 0+000 – км 2+179 (выборочно-картами) |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» км 0+600 – км 0+870, км 0+870 – км 1+189 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи» |
| 4 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к в/ч КС-5» км 0+000 – км 2+179» (выборочно-картами) |
| 5 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» км 0+600 – км 0+870, км 0+870 – км 1+189» |
| 6 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи» |
| 7 | Проверка сметных документаций по объектам ремонта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к в/ч КС-5» км 0+000 – км 2+179 (выборочно-картами)», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» км 0+600 – км 0+870, км 0+870 – км 1+189», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи» |
| 8 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| 9 | «Разработка программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» |
| 10 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в период с 01.01.2019г. по 28.02.2019г. |
| 11 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в период с июня 2019 г. по декабрь 2019 г. |

**2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша- Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» |
| 2 | «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи» |
| 3 | «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» |
| 4 | «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи» |
| 5 | «Проверка сметной документации по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» |
| 6 | «Составление и проверка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи» |
| 7 | «Разработка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д. Новополье – д. Старые Заводы» |
| 8 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| 9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |

**2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д.Новополье – д.Старые Заводы» |
| 2 | «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Трудовик от а/д СПб-Таллин» |
| 3 | «Разработка сметных документаций по объектам «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога от д. Кербуково до д. Ирогощи», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Кербуково от автодороги «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к СИЗО №6», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Широково» |
| 4 | Проверка сметных документаций по объектам «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к СИЗО №6», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Широково» |
| 5 | «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д.Новополье – д.Старые Заводы» |
| 6 | «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Трудовик от а/д СПб-Таллин» |
| 7 | «Разработка сметной документации и выдача заключения по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Трудовик от а/д СПб-Таллин» |
| 8 | «Проверка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково» |
| 9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |

**2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |

**2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |