

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.03.2021 № 384/21

О внесении изменений в муниципальную

программу муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области «Развитие

автомобильных дорог в Ломоносовском

муниципальном районе»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2014г. №218 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.12.2020г. №117 «Овнесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18 декабря 2019 года № 20 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении», решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.12.2020г. №116 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во втором (окончательном) чтении», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.12.2017г. №2443-р/17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе», с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2018г. №112/18, от 29.06.2018г. №1133/18, от 10.09.2018г. №1583/18, от 07.11.2018г. №1906/18, от 12.03.2019г. №323/19, от 06.08.2019г. №1060/19, от 11.11.2019г. №1592/19, от 19.02.2020 года №234/20, 04.08.2020 года №884/20 (далее-изменения).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно – коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации А.Н. Баранова.

Глава администрации А.О. Кондрашов

Утверждены

постановлением администрации

муниципального образования

Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области

от 11.03.2021 № 384/21

(приложение)

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

1. *В паспорте Программы*:

а) Позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в

новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2018 по 2023 год |

»;

б) Позицию «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий составляет:  За счет местного бюджета:  2018г. – 15 100,94 тыс. рублей;  2019г. – 21 339,10 тыс. рублей;  2020г. – 15 003,17 тыс. рублей;  2021г. – 12 366,05 тыс. рублей;  2022г. – 13 711,37 тыс. рублей;  2023г. – 13 711,37 тыс. рублей;  За счет бюджета Ленинградской области:  2018г. – 12 842,38 тыс. рублей;  2019г. – 1 554,20 тыс. рублей;  2020г. – 2 886,7 тыс. рублей;  2021г. – 0 тыс. рублей;  2022г. – 0 тыс. рублей;  2023г. – 0 тыс. рублей;  Итого:  2018г. – 27 943,32 тыс. рублей;  2019г. – 22 893,30 тыс. рублей;  2020г. – 17 889,87 тыс. рублей;  2021г. – 12 366,05 тыс. рублей;  2022г. – 13 711,37 тыс. рублей;  2023г. – 13 711,37 тыс. рублей |

».

1. *По тексту Программы:*

а) Раздел 3 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой редакции:

«

*Основной целью Программы является*

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования;

- определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов её реализации.

*Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи*

- снизить процент автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет ремонта автомобильных дорог: «Автодорога дер. Бронна – дер. Лимузи», «Автодорога от шоссе Ропша – Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша – Оржицы», «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка – Горки – Щелково», «д.Новополье – д.Старые Заводы», «Подъезд к д.Кербуково от автодороги «Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново», «Автодорога от д.Кербуково до д.Ирогощи», «Подъезд к д.Трудовик от а/д СПб – Таллин», «Подъезд к СИЗО №6», «Подъезд к кладбищу МО Кипенское сельское поселение у д.Витино».

- содержать автомобильные дороги на допустимом уровне.

***Срок реализации Программы – 2018-2023 годы***

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием и ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета района и областного бюджета, то в пределах срока действия Программы реализация планируется по годам.

Задачи каждого года приведены ниже:

**2018 год:**

-подготовка предложений по ремонту, разработка конкурсной документации для проведения конкурса по ремонту автомобильных дорог:

1. «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна–Пески–Яльгелево» до границы д. Куттузи»;

2. «Подъезд к дер. Пикколово и дер. Вариксолово»;

3. «Лебяжье – Форт Красная Горка»;

- Проведение процедуры независимой экспертизы выполненных ремонтных работ по объектам «Ремонт щебеночного покрытия спецподъезд к в/ч д. Таменгонт», «Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ «Электронмаш», «Подъезд к дер. Верхние Рудицы Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района»;

- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по содержанию автомобильных дорог;

- Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения;

**2019 год:**

-подготовка предложений по ремонту, разработка конкурсной документации для проведения конкурса по ремонту автомобильных дорог:

1. «Автодорога «Лебяжье – Форт Красная Горка»;

2. «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна–Пески–Яльгелево» до границы д. Куттузи»;

3. «Подъезд к в/ч КС–5»;

- подготовка документации для проведения инженерно-технических работ и услуг;

- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по содержанию Автомобильных дорог;

**2020 год:**

-подготовка предложений по ремонту, разработка конкурсной документации для проведения конкурса по ремонту Автомобильных дорог:

1. «Автодорога дер. Бронна – дер. Лимузи»;

2. «Автодорога от шоссе Ропша–Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша–Оржицы»;

- подготовка документации для проведения инженерно-технических работ и услуг;

- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по содержанию Автомобильных дорог;

**2021 год:**

- подготовка предложений по ремонту, разработка конкурсной документации для проведения конкурса по ремонту Автомобильных дорог:

1. «д.Новополье – д.Старые Заводы»;

2. «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Щелково»;

3. «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Трудовик от а/д СПб-Таллин»

- подготовка документации для проведения инженерно-технических работ и услуг;

- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по содержанию Автомобильных дорог;

**2022 год:**

- подготовка предложений по ремонту, разработка конкурсной документации для проведения конкурса по ремонту Автомобильных дорог:

1. «Подъезд к д.Кербуково от автодороги «Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново»;

2. «Автодорога от д.Кербуково до д.Ирогощи»;

- подготовка документации для проведения инженерно-технических работ и услуг;

- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по содержанию Автомобильных дорог;

**2023 год:**

- подготовка предложений по ремонту, разработка конкурсной документации для проведения конкурса по ремонту Автомобильных дорог:

1. «Подъезд к СИЗО №6»;

2. «Подъезд к кладбищу МО Кипенское сельское поселение у д.Витино»;

- подготовка документации для проведения инженерно-технических работ и услуг;

- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по содержанию Автомобильных дорог..

»;

б) В разделе 5 «Характеристика основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов»:

- позицию «В **2020 году** запланированы следующие мероприятия» изложить в новой редакции:

«

В **2020 году** запланированы следующие мероприятия:

* Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов:

- «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша- Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» ;

- «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер.Бронна - дер.Лимузи»;

* Инженерно-технические работы и услуги:

- «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» ;

- «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер.Бронна - дер.Лимузи»;

- «Проверка сметной документации по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора»;

- «Составление и проверка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи»;

- «Разработка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д. Новополье – д. Старые Заводы»;

- «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

- позицию «В **2021 году** запланированы следующие мероприятия» изложить в новой редакции:

«

В **2021 году** запланированы следующие мероприятия:

* Инженерно-технические работы и услуги:

- «Корректировка и проверка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д. Новополье – д. Старые Заводы»;

- «Разработка сметной документации и выдача заключения по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Трудовик от а/д СПб-Таллин»;

* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- добавить позицию «В **2023 году** запланированы следующие мероприятия»:

«

В **2023 году** запланированы следующие мероприятия:

* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

. »;

- позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:

«

*Ожидаемые результаты реализации Программы*

2018-2023гг.

Реализация мероприятий Программы приведет:

- к выполнению мероприятий по объектам «Дорожного фонда», в рамках Приложения №6 к муниципальной программе;

- к повышению технических характеристик автомобильных дорог, улучшению состояния дорожной сети, а также содержанию автомобильных дорог на допустимом уровне.

Выполнение поставленных задач приведет к улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в Муниципальном образовании, ликвидации очагов аварийности и улучшению инженерного благоустройства дорожной сети в Муниципальном образовании и как следствие к улучшению целевых индикаторов и показателей Программы.

.»;

в) Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«

Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия Программы, из средств Бюджета района и Областного бюджета, которые определяют возможность успешной реализации Программы, приведены в Приложение 5 к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе».

За счет местного бюджета:

2018г. – 15 100,94 тыс. рублей;

2019г. – 21 339,10 тыс. рублей;

2020г. – 15 003,17 тыс. рублей;

2021г. – 12 366,05 тыс. рублей;

2022г. – 13 711,37 тыс. рублей;

2023г. - 13 711,37 тыс. рублей;

За счет бюджета Ленинградской области:

2018г. – 12 842,38 тыс. рублей;

2019г. – 1 554,20 тыс. рублей;

2020г. – 2 886,70 тыс. рублей;

2021г. – 0 тыс. рублей;

2022г. – 0 тыс. рублей

2023г. - 0 тыс. рублей;

Итого:

2018г. – 27 943,32 тыс. рублей;

2019г. – 22 893,30 тыс. рублей;

2020г. – 17 889,87 тыс. рублей;

2021г. – 12 366,05 тыс. рублей;

2022г. – 13 711,37 тыс. рублей;

2023г. - 13 711,37 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы из Бюджета района и Областного бюджета будут ежегодно уточняться в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

».

1. ***В Приложениях к муниципальной программе:***

а) Приложение 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» изложить в новой редакции:

«

Перечень

основных мероприятий

муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  программы,  основного   мероприятия | Ответственный  за реализацию | Год | | Последствия   не реализации  основного мероприятия | Показатели муниципальной программы (подпрограммы) |
| Нача- ла реализации | окон-  чания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа  Муниципального образования  Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской области  «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»  Основное мероприятие  Ремонт и содержание Автомобильных дорог | Управление коммунального хозяйства, благоустройства  и жилищной политики | 2018 | 2023 | Невыполнение мероприятий по объектам «Дорожного фонда», в рамках Приложения №6 к муниципальной программе;  - снижение технических характеристик автомобильных дорог, ухудшению состояния дорожной сети, не допустимому содержанию автомобильных дорог | % выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда» в рамках Приложения №6 к муниципальной программе |

»;

б) Приложение 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» изложить в новой редакции:

«

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  изме- рения | Значения показателей (индикаторов) <2> | | | | | | |
| Базовый период 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1 | % выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда»,  в рамках Приложения №6 к муниципальной программе | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | | | | | | | | | |
| 1 | % выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда»,  в рамках Приложения №6 к муниципальной программе | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

»;

в) Приложение 5 «План реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» изложить в новой редакции:

«

План реализации муниципальной программы муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель,  участник | Срок   реализации | | Годы  реализации | Оценка расходов (тыс. руб.,   в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Нача ло реализа ции | Конец  реали-зации | Всего | Федераль  ный  бюджет | Областной  бюджет  Ленин-  градской области | Местный  бюджет | Прочие источ- ники  финан сиро  вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области  «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»  Ремонт и содержание Автомобильных дорог | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | 2018 год | 2023 год | 2018 год | 27 943,32 | 0 | 12 842,38 | 15 100,94 |  |
| 2019 год | 22 893,30 | 0 | 1 554,20 | 21 339,10 |  |
| 2020 год | 17 889,87 | 0 | 2 886,70 | 15 003,17 |  |
| 2021 год | 12 366,05 | 0 | 0 | 12 366,05 |  |
| 2022 год | 13 711,37 | 0 | 0 | 13 711,37 |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 13 711,37 | 0 | 0 | 13 711,37 |  |
| **Итого** |  |  |  |  | **108 515,28** | **0** | **17 283,28** | **91 232,00** |  |

»;

г) Приложение 6 «Перечень мероприятий по объектам «Дорожного фонда»:

- позицию «**2020 год**» изложить в новой редакции:

«

**2020 год:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша- Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» |
| 2 | «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи» |
| 3 | «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» |
| 4 | «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи» |
| 5 | «Проверка сметной документации по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» |
| 6 | «Составление и проверка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи» |
| 7 | «Разработка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д. Новополье – д. Старые Заводы» |
| 8 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| 9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |

- добавить позицию «**2021 год»**:

»;

«

**2021 год:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |
| 1 | «Разработка сметной документации и выдача заключения по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Трудовик от а/д СПб-Таллин» |
| 3 | «Корректировка и проверка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д. Новополье – д. Старые Заводы» |
| 4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |

»;

д) В Приложении 7 «Детальный план-график финансирования муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» за счет средств местного бюджета»:

- позицию «2020 год» изложить в новой редакции:

«

**2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование ВЦП,  основного   мероприятия,   мероприятия   основного   мероприятия,  мероприятия ВЦП** | **Ответственный  исполнитель  (ОИВ),  соисполнитель  участник** | **Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия** | **Год  начала реали- зации** | **Год  окон-  чания  реали зации** | **Объем   ресурсного   обеспечения,   тыс. руб.** | | **График  финансирования   из местного   бюджета,   тыс. руб.** | | | |
| **Очередной год   реализации   (N), квартал** | | | |
| **всего** | **в том  числе на  очередной финансо-  вый год** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | Достижение ожидаемых показателей (индикаторов муниципальной программы) | 2018 | 2023 | **91 232,00** | **15 003,17** | **7,9** | **5 965,76** | **2 977,51** | **6 052,0** |

»;

- добавить позицию «2021 год»:

«

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование ВЦП,  основного   мероприятия,   мероприятия   основного   мероприятия,  мероприятия ВЦП** | **Ответственный  исполнитель  (ОИВ),  соисполнитель  участник** | **Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия** | **Год  начала реали- зации** | **Год  окон-  чания  реали зации** | **Объем   ресурсного   обеспечения,   тыс. руб.** | | **График  финансирования   из местного   бюджета,   тыс. руб.** | | | |
| **Очередной год   реализации   (N), квартал** | | | |
| **всего** | **в том  числе на  очередной финансо-  вый год** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | Достижение ожидаемых показателей (индикаторов муниципальной программы) | 2018 | 2023 | **91 232,00** | **12 366,05** | **1 581,95** | **1 120,56** | **5 106,56** | **4 556,98** |

».