

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.02.2023 № 202/23

О внесении изменений в муниципальную

программу муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области «Комплексное развитие

социальной и инженерной инфраструктуры

муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   
 в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий», Указом Президента Российской Федерации   
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.03.2022 № 469/22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области   
от 27.04.2022 №715/22 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный района Ленинградской области», решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.12.2021 № 64 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором (окончательном) чтении» (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2022   
№40), администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 03.03.2021 № 323/21 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.08.2021 № 1433/21, от 15.04.2022 № 653/22,   
от 19.07.2022 № 1185/22, от 30.08.2022 № 1408/22, от 12.01.2023 №17/23).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района   
в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Р.О. Дерендяева.

Глава администрации А.О.Кондрашов

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ: |
| постановлением администрации  муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области  от «21»\_\_\_02\_\_\_\_2023 № 202/23 |

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 03.03.2021 № 323/21 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.08.2021 № 1433/21,   
от 15.04.2022 № 653/22, от 19.07.2022 № 1185/22, от 30.08.2022 № 1408/22,   
от 12.01.2023 № 17/23).

1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет –  **1 607 936, 73 тыс.руб**., в том числе по годам:  2021 г. – 970 908,72 тыс.руб.;  2022 г. – 637 028,01 тыс.руб.;  2023 г. – 0,0 руб.;  2024 г. – 0,0 тыс.руб. |

».

2. Раздел 4. «Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Раздел 4. «Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы»

Решение задач по комплексному развитию социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

* ***Комплекса проектных мероприятий***

В рамках данной муниципальной программы реализуется комплекс проектных мероприятий, который включает в себя:

1. **Федеральный проект «Жильё»**

В рамках федерального проекта проводится следующее мероприятие - стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

В результате мероприятия построены и введены в эксплуатацию следующие объекты:

* дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42 (введено в эксплуатацию 28.12.2021, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2021 № 47-RU47511104-059К-2020);
* объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60 (введен в эксплуатацию 26.04.2022, разрешение на ввод   
  в эксплуатацию от 26.04.2022 № 47-RU47511104-058К-2020).

1. **Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»**

В рамках федерального проекта проводятся следующие мероприятия:

* развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях. Муниципальное образовательное учреждение на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.5 (введено в эксплуатацию 30.12.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2022 № 47-14-062-2022);
* расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов. Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.13 (введено в эксплуатацию 30.12.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию от 07.12.2022 № 47-14-036-2022);
* мероприятия по строительству, реконструкции и приобретение объектов для организации дошкольного образования.

Приобретено здание детского дошкольного учреждения на 145 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская области, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение,   
гп. Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 4 (выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости   
от 22.12.2022 № 47:14:0504001:4747-47/097/2022-3).

* ***Комплекса процессных мероприятий***– не предусмотрено.

».

3. Таблицу 3 приложения к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» изложить в новой редакции:

«Таблица 3

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | Управление государственных программ, Комитет по образованию, Служба заказчика,  КУМИ | 2021 год | 970908,72 | 481372,60 | 433057,79 | 56478,33 | - |
| 2022 год | 637028,01 | 90026,10 | 496137,85 | 50864,06 | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| **Итого** | | **2021-2024** | **1607936,73** | **571398,70** | **929195,64** | **107342,39** | **-** |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| **Федеральный проект «Жильё»** | Управление государственных программ, Комитет по образованию, Служба заказчика | 2022 год | 107023,53 | 58801,60 | 39292,00 | 8929,93 | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| **Итого** | | **2022-2024** | **107023,53** | **58801,60** | **39292,00** | **8929,93** |  |
| *В том числе:* | | | | | | | |
| - стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Управление государственных программ, Комитет по образованию, Служба заказчика | 2022 год | 107023,53 | 58801,60 | 39292,00 | 8929,93 | - |
|  | 2023 год | - | - | - | - | - |
| - | 2024 год | - | - | - | - | - |
| **Итого** | |  | **107023,53** | **58801,60** | **39292,00** | **8929,93** | **-** |
| **Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»** | Управление государственных программ, Комитет по образованию, Служба заказчика, КУМИ | 2022 год | 321004,49 | 31224,50 | 264565,85 | 25214,14 | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| **Итого** | | **2022-2024** | **321004,49** | **31224,50** | **264565,85** | **25214,14** |  |
| *В том числе:* | | | | | | | |
| - развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях | Управление государственных программ, Комитет по образованию, Служба заказчика | 2022 год | 64884,50 | 31224.50 | 30000,00 | 3660,00 | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| - расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов | 2022 год | 256119,99 | - | 234656,85 | 21554,14 | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| **2022-2024** | **321004,49** | **31224,50** | **264565,85** | **25214,14** | **-** |
| *Мероприятия, направленные на достижение целей проектов* | | | | | | | |
| **-** мероприятия по строительству, реконструкции и приобретение объектов для организации дошкольного образования | Управление государственных программ, Комитет по образованию, Служба заказчика, КУМИ | 2022 год | 209000,00 | **-** | 192280,00 | 16720,00 | **-** |
| 2023 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2024 год |  | **-** |  | - | **-** |
| **2022-2024** | **209000,00** | **-** | **192280,00** | **16720,00** | **-** |
| **Процессная часть - отсутствует** | | | | | | | |