АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.04.2023                                                                                                                    № 531/23

О внесении изменений в муниципальную

программу муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области «Обеспечение

устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в

Ломоносовском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.03.2022г. №469/22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.04.2022г. № 715/22 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2022г. №40 «О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Ломоносовский  муниципальный  район Ленинградской области от 22 декабря 2021 года №64 «О  бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором (окончательном) чтении», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017г. №2466-р/17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.01.2018г. №136/18, от 12.04.2018г. №643/18, от 03.08.2018г. №1335/18, от 07.11.2018г. №1907/18, от 12.03.2019г. №324/19, от 25.07.2019г. №999/19, от 11.11.2019г. №1597/19, от 19.02.2020г. №235/20, от 17.03.2021г. №409/21), изложив ее в новой редакции, согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с                         01 января 2022 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности и ЖКХ А.А. Писцова.

Глава администрации                                                                                               А.О. Кондрашов

Утверждена Постановлением 										администрации муниципального 										образования Ломоносовский 										муниципальный район Ленинградской 									области от 11.12.2017 года №2466-р/17

(в редакции постановлений администрации 	муниципального образования 	Ломоносовский муниципальный район 	Ленинградской области от 30.01.2018г. 		№136/18, от 12.04.2018г. №643/18, от 	03.08.2018г. №1335/18, от 07.11.2018г. 	№1907/18, от 12.03.2019г. №324/19, от 	25.07.2019г. №999/19, от 11.11.2019г. 	№1597/19, от 19.02.2020г. №235/20, от 	17.03.2021г. №409/21,                                                        	от 20.04.2023 № 531/23   )                      	           (приложение)

Муниципальная программа муниципального образования                                                             Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области                                                                                                                          «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа)

Раздел 1.   Паспорт муниципальной программы

| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - Управление) |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства; Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Повышение эффективности учета выработки и использования энергетических ресурсов и распределения между потребителями; Обеспечение качественной и безопасной эксплуатации «энергетических хозяйств»; Повышение энергетической эффективности объектов коммунального комплекса |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы всего, в том числе по годам реализации | Расходы на реализацию муниципальной программы за 2018-2024 годы составляет 62 807,98 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 53 617,12 тыс. рублей; 2019 год – 7 298,22 тыс. рублей; 2020 год – 1 392,64 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 500,0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

Раздел 2.  Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры преследует цель повышения эффективности использования «энергетических хозяйств», выработки и использования энергетических ресурсов, а также,  распределение их между потребителями.                                                	В настоящее время, значительная часть инженерных сетей, систем и объектов коммунального хозяйства характеризуется высокой степенью физического износа. Это обусловлено сверхнормативными сроками эксплуатации, поэтому необходимо выполнять мероприятия, направленные на повышение надежности инженерных объектов, сокращение потерь энергетических ресурсов в процессе производства и доставки энергоресурсов конечным потребителям.                                                                                                                                                             	Задачей муниципального образования является контроль функционирования, безопасности и качества  инженерных систем коммунальной инфраструктуры района.

Одним из направлений, обеспечивающих развитие существующей инженерной системы коммунального комплекса, является формирование структуры производства и потребления энергетических ресурсов, а именно, баланс получения, преобразования и использования (потребления) всех видов энергии, позволяющий анализировать качество предоставляемых коммунальных услуг, экологическое состояние территорий, структуру энергетического комплекса муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Наиболее важные направления и условия поддержания существующей инженерной инфраструктуры в нормативном состоянии:

- Постоянный мониторинг текущего состояния систем и оборудования коммунального комплекса;

- Выявление приоритетных задач и объектов, грамотное распределение и координация процессов;

- Особый контроль объектов, имеющих сверхнормативный срок эксплуатации;

- Своевременное планирование, финансирование и выполнение соответствующих мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы по объектам «Коммунальной и инженерной инфраструктуры», успешно реализованные в период 2018-2020 годов.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 2018 год |
| 1 | Выполнение ремонтных работ по объекту «Ремонт участков водопровода по дер. Русско-Высоцкое Ду 100 мм» |
| 2 | Оказание услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по объекту «Ремонт участков водопровода по дер. Русско-Высоцкое Ду 100 мм» |
| 3 | Оказание услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по объекту «Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду 50, Ду 100, Ду 150 мм» |
| 4 | Оказание услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по объекту «Ремонт системы водоснабжения дер. Витино» |
| 5 | Оказание услуги по проверке сметной документации – изучению и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления соответствия техническому заданию, сметным нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией объекта «Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду50 мм, Ду100 мм, Ду150 мм общей протяженностью 2550 п.м. МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Яльгелево» |
| 6 | Оказание услуги по проверке сметной документации – изучению и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления соответствия техническому заданию, сметным нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией объекта «Ремонт участков водопровода по д. Русско-Высоцкое Ду 100 мм общей протяженностью 1863 п.м. МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое» |
| 7 | Приобретение передвижной дизель-генераторной установки мощностью 200 кВт |
| 8 | Приобретение передвижной дизель-генераторной установки мощностью 200 кВт |
| 2019 год |
| 1 | Оказание услуги по проверке сметной документации по объекту «Ремонт 8-ми участков внутриплощадочной тепловой сети общей протяженностью 2030 п.м. в дер. Кипень муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» |
| 2 | Оказание услуги по проверке сметной документации по объекту «Ремонт 3-х участков передаточных наружных тепловых сетей общей протяженностью 1142 п.м. в дер. Гостилицы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» |
| 3 | Приобретение передвижной дизель-генераторной установки мощностью 200 кВт |
| 2020 год |
| 1 | Составление сметных документаций по ремонту трансформаторных подстанций |
| 2021 год мероприятия отсутствуют |

Раздел 3.  Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сфере реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы

- Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры

# Достижение данной цели муниципальной программы позволит обеспечить качественную и безопасную эксплуатацию «энергетических хозяйств», поддерживать их в нормативном состоянии, а также, повысить энергетическую эффективность объектов.

Для реализации основной цели муниципальной программы необходимо:

- Производить анализ структуры производства и потребления энергетических ресурсов;

- Определять наиболее рациональные пути обеспечения в течение заданного периода времени потребности района в топливе и энергии, при которых должен быть достигнут минимум трудовых затрат и создание необходимого объема для последующего развития энергетического хозяйства.

- Модернизировать энергетическое хозяйство за счет проведения ремонтных работ;

- Своевременно производить техническое обслуживание энергетических хозяйств.

Раздел 4. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы

В связи с принятием Постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.04.2022 года №715/22 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», от 18.03.2022 года №469/22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», отражение мероприятий муниципальной программы в период с 2018 по 2021 годы не предусмотрено.

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году

В 2022 году в рамках муниципальной программы реализуется комплекс процессных мероприятий «Оценка состояния развития топливно-энергетического комплекса муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», а именно, «Разработка топливно-энергетического баланса МО Ломоносовский муниципальный район ЛО», который представляет структуру производства и потребления энергетических ресурсов.

Приложение к муниципальной программе

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме- рения | Значения показателей (индикаторов) | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2018 год | 2019 год | 2020 год | Базовый период 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» |
| 1 | % объектов коммунального хозяйства, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения | Плановое значение | % | 80 | 100 | X | X | X | X | X | Не предусмотрен |
|  |  | Фактичес кое значение |  | 80 | 100 | X | X | X | X | X |  |
| 2 | % выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы, в рамках Приложения №6 | Плановое значение |  | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | Не предусмотрен |
|  |  | Фактичес кое значение |  | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X |  |
| 3 | % выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства в рамках Приложения №5 | Плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | Не предусмотрен |
|  |  | Фактичес кое значение |  | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X |  |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартир ных домах (тепловая энергия) | Плановое значение | Удель ная вели чина |  |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Не предусмотрен |
|  |  | Фактическое значение |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |
| 5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (тепловая энергия) | Плановое значение | Удель ная вели чина |  |  |  | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | Не предусмотрен |
|  |  | Фактическое значение |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  |  |
| 6 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартир ных домах (электрическая энергия) | Плановое значение | Удель ная вели чина |  |  |  | 909,58 | 909,58 | 909,58 | 909,58 | Не предусмотрен |
|  |  | Фактическое значение |  |  |  |  | 909,58 |  |  |  |  |
| 7 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия) | Плановое значение | Удель ная вели чина |  |  |  | 36,42 | 36,42 | 36,42 | 36,42 | Не предусмотрен |
|  |  | Фактическое значение |  |  |  |  | 34,19 |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Временная характеристика | Алгоритм формирования/ пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» |
| 1 | % объектов коммунального хозяйства, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабже ния | % | 2018-2019гг. | Количество объектов коммунального хозяйства обеспечивающих коммунальными ресурсами жилые и административные здания МО Ломоносовский муниципльный район Ленинградской области составляет 81 шт. При условии, что один автономный источник электроснабжения, мощностью способен обеспечить резервным питанием до 17 объектов коммунального хозяйства, соответственно максимальное количество д.г. составляет 5 шт. Количество автономных источников электроснабжения для обеспечения объектов коммунального хозяйства в 2017 составляет 2 шт., в 2018г.составляет 4 шт. в 2019г. составляет 5 шт. Определяем % объектов коммунального хозяйства, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения по формуле % = Кол. закупленных авт. ист. эл.*100/максимальное количество | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 20 марта года, следующего за отчетным | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | Не предусмотрен |
| 2 | % выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы, в рамках Приложения №6 | % | 2018-2020гг. | Количество объектов строительства, модернизации и реконструкции, предусмотренных перечнем мероприятий в N-ом году соответствует X шт., Количество объектов, по которым выполнены запланированные в N-ом году мероприятия Y шт., в соответствии с условиями контрактов. Таким образом, определяем % выполнения мероприятий | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 20 марта года, следующего за отчетным | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | Не предусмотрен |
| 3 | % выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства в рамках Приложения №5 | % | 2018-2020гг. | Количество объектов коммунального хозяйства, предусмотренных перечнем мероприятий в N-ом году соответствует X шт., Количество объектов, по которым выполнены запланированные в N-ом году мероприятия Y шт., в соответствии с условиями контрактов. Таким образом, определяем % выполнения мероприятий | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 20 марта года, следующего за отчетным | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | Не предусмотрен |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартир ных домах (тепловая энергия) | Удель ная вели чина | ежеквартально | Объем потребления многоквартирными домами тепловой энергии в N-ом году соответствует X. Общая отапливаемая площадь многоквартирных домов в N-ом году Y. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (тепловая энергия): X/Y | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 20 марта года, следующего за отчетным | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | Не предусмотрен |
| 5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципаль ными бюджетными учреждениями (тепловая энергия) | Удель ная вели чина | ежеквартально | Объем потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в N-ом году соответствует X. Общая отапливаемая площадь муниципальных бюджетных учреждений в N-ом году Y. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (тепловая энергия): X/Y | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 20 марта года, следующего за отчетным | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | Не предусмотрен |
| 6 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартир ных домах (электрическая энергия) | Удель ная вели чина | ежеквартально | Объем потребления многоквартирными домами электрической энергии в N-ом году соответствует X. Количество жителей в многоквартирных домах в N-ом году Y. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (электрическая энергия): X/Y | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 20 марта года, следующего за отчетным | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | Не предусмотрен |
| 7 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия) | Удель ная вели чина | ежеквартально | Объем потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии в N-ом году соответствует X. Количество жителей в многоквартирных домах в N-ом году Y. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия): X/Y | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 20 марта года, следующего за отчетным | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | Не предусмотрен |

Таблица 3

План реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики Сектор государственных программ и капитального строительства управления экономического развития и инвестиций | 2018 | 53 617,12 | 0 | 47 441,0 | 6 176,12 | 0 |
|  |  | 2019 | 7 298,22 | 0 | 5 437,44 | 1 860,78 | 0 |
|  |  | 2020 | 1 392,64 | 0 | 1 127,75 | 264,89 | 0 |
|  | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2022 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2018-2024 | 62 807,98 | 0 | 54 006,19 | 8 801,79 | 0 |
| Проектная часть не предусмотрена |
| Процессная часть В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.04.2022 года №715/22 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в структуре муниципальной программы с 01.01.2022 года выделяют проектную и процессную части, соответственно заполнение таблицы по структурным элементам муниципальной программы в проектной и процессной частях осуществляется с 2022 года |
| Комплекс процессных мероприятий «Разработка топливно-энергетического баланса МО Ломоносовский муниципальный район ЛО» | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | 2022 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2022-2024 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |

Таблица 4

Сведения о фактических расходах на реализацию

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Фактическое финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики Сектор государственных программ и капитального строительства управления экономического развития и инвестиций | 2018 | 12 108,97 |  | 10 116,20 | 1 992,77 |  |
|  |  | 2019 | 2 437,50 |  | 2 079,0 | 358,50 |  |
|  |  | 2020 | 111,10 |  |  | 111,10 |  |
|  | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики | 2021 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого | 2018-2021 | 14 657,57 |  | 12 195,20 | 2 462,37 |  |