АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   23.12.2024                                                                                                                № 2283/24

О внесении изменений в муниципальную

программу муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области «Развитие

автомобильных дорог в Ломоносовском

муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.03.2022 №469/22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2023 №1735/23, от 31.01.2024 №149/24), постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.04.2022 №715/22 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2023  №1736/23, от 31.01.2024 №151/24), на основании решения Совета депутатов Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2023 №37 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов во втором (окончательном) чтении» (в редакции решения Совета депутатов Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 23.10.2024 №11), администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.12.2017 №2443-р/17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе», с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2018 № 112/18, от 29.06.2018 № 1133/18, от 10.09.2018 № 1583/18, от 07.11.2018 № 1906/18, от 12.03.2019 № 323/19, от 06.08.2019 № 1060/19, от 11.11.2019 № 1592/19, от 19.02.2020 № 234/20, от 04.08.2020 № 884/20, от 11.03.2021 № 384/21, от 27.07.2021 № 1285/21, от 02.08.2022 № 1306/22, от 14.10.2022 № 1652/22, от 08.02.2023 № 123/23, от 20.04.2023 № 530/23 и постановлениями администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24.07.2023 № 987/23, от 17.11.2023 № 1851/23, от 16.04.2024 №622/24, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности и ЖКХ А.А. Писцова.

Глава администрации						      А.О. Кондрашов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.12.2017 № 2443-р/17 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2018 №112/18, от 29.06.2018 №1133/18, от 10.09.2018 №1583/18, от 07.11.2018 №1906/18, от 12.03.2019 №323/19, от 06.08.2019 №1060/19, от 11.11.2019 №1592/19, от 19.02.2020 № 234/20, от 04.08.2020 №884/20, от 11.03.2021 № 384/21, от 27.07.2021 №1285/21, от 02.08.2022 №1306/22, от 14.10.2022 №1652/22, от 08.02.2023 №123/23, от 20.04.2023 №530/23 и постановлений администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24.07.2023 №987/23, от 17.11.2023 №1851/23, от 16.04.2024 №622/24 от «23 »декабря 2024 года №2283/24

- (приложение)

Муниципальная программа муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2026 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – Управление коммунального хозяйства) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства; Управление государственных программ администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – Управление государственных программ) |
| Участники муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства; Управление государственных программ |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – автомобильные дороги) за счет выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию, а также предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию инженерно-технических работ и услуг. Увеличение сети/улучшение качественных характеристик автомобильных дорог за счет выполнения работ по строительству/реконструкции автомобильных дорог и предшествующих строительству/реконструкции проектно-изыскательских работ, а также прочих предшествующих/сопутствующих инженерно-технических работ и услуг |
| Задачи муниципальной программы | Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и прочих (предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию) инженерно-технических работ и услуг. Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог и прочих (предшествующих/сопутствующих строительству и реконструкции) инженерно-технических работ и услуг |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог за счет выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию, а также предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию инженерно-технических работ и услуг. Увеличение протяженности автомобильных дорог. Улучшение качественных характеристик автомобильных дорог |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы всего, в том числе по годам реализации | Расходы на реализацию муниципальной программы за 2018-2026 годы составляет 351 114,29 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 27 943,32 тыс. руб.; 2019 год – 22 893,30 тыс. руб.; 2020 год – 17 889,87 тыс. руб.; 2021 год – 18 103,12 тыс. руб.; 2022 год – 29 971,69 тыс. руб.; 2023 год – 114 582,19 тыс. руб.; 2024 год – 26 723,60 тыс. руб.; 2025 год – 44 530,90 тыс. руб.; 2026 год – 48 476,30 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Ломоносовский муниципальный район). Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Автомобильные дороги, как и другие инженерные сооружения, требуют постоянного ухода и своевременного устранения повреждений и неисправностей, появившихся в процессе эксплуатации. Повреждения дорог, а также износ покрытия происходят от воздействия нагрузок от автомобильного транспорта и влияния природно-климатических факторов. Поэтому своевременное выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог играют большую роль в обеспечении нормального технического состояния объектов дорожной сети.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога, доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства – реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Автомобильные дороги обладают определенными потребительскими свойствами:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Задачи Ломоносовского муниципального района состоят в обеспечении сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений, а также, в поддержании состояния, соответствующего требованиям, обеспечивающим непрерывное и безопасное движение в любое время года.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог, стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени, как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Улучшение дорожных условий позволит:

- сократить время на перевозки грузов и пассажиров за счет увеличения скорости движения;

- снизить стоимости перевозок за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов;

- снизить износ транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог;

- повысить транспортную доступность;

- снизить последствия стихийных бедствий;

- сократить число дорожно-транспортных происшествий;

Наиболее важные направления и условия поддержания существующей дорожной сети автомобильных дорог в нормативном состоянии:

- Постоянный мониторинг текущего состояния дорожной сети автомобильных дорог;

- Выявление приоритетных задач и объектов, грамотное распределение и координация процессов;

- Особый контроль автомобильных дорог, имеющих автобусные сообщения, ведущие к социально значимым объектам Ломоносовского муниципального района;

- Снижение процента автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

- Выделение субсидий бюджету Ломоносовского муниципального района из бюджета Ленинградской области;

- Своевременное планирование, финансирование и выполнение ремонтных работ изношенных дорожных покрытий автомобильных дорог, работ по содержанию автомобильных дорог, работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы:

Динамику муниципальной программы определяют мероприятия, предусмотренные и успешно реализованные в рамках подпрограмм данной муниципальной программы, а именно:

- В рамках работ по содержанию автомобильных дорог поддержание нормативного технического состояния автомобильных дорог, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения;

- В рамках работ по ремонту автомобильных дорог, восстановление размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений, а также укрепление обочин;

- В рамках работ по капитальному ремонту автомобильных дорог изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов., то есть усиление дорожной одежды,  укладка выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия (в том числе с армирующими, трещинопрерывающими и другими материалами), устройство более совершенных типов покрытий с использованием существующих дорожных одежд в качестве основания, перекрытие изношенных цементобетонных покрытий слоями из цементобетона или асфальтобетона, полная замена дорожной одежды;

- В рамках предшествующих/сопутствующих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог инженерно-технических работ и услуг, выполнение проектно-изыскательских работ (разработка проектно-сметной документации) на выполнение капитального ремонта N-ой автомобильной дороги, разработка сметной документации на выполнение ремонта N-ой автомобильной дороги, прохождение негосударственной и/или государственной экспертизы стоимости капитального ремонта/ремонта, строительный надзор, авторский контроль, услуги по оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, по разработке КСОДД, ПОДД и прочие сопутствующие работы и услуги;

- В рамках работ по строительству автомобильных дорог создание новых линейных объектов;

- В рамках работ по реконструкции автомобильных дорог изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

- В рамках сопутствующих/предшествующих строительству и реконструкции автомобильных дорог инженерно-технических работ, выполнение проектно-изыскательских работ (разработка проектно-сметной документации) на выполнение работ по строительству/реконструкции N-ой автомобильной дороги, прохождение негосударственной и/или государственной экспертизы стоимости строительства/реконструкции и прочие сопутствующие работы и услуги.

Таблица 1

Мероприятия, реализованные в рамках «Дорожного фонда»

| № п/п | наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 2018 год |  |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт щебеночного покрытия спецподъезд к в/ч д. Таменгонт» |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ «Электронмаш» |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к деревне Пикколово и деревне Вариксолово» |
| 5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Верхние Рудицы Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района» |
| 6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи» |
| 7 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт щебеночного покрытия спецподъезд к в/ч д. Таменгонт» |
| 8 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ «Электронмаш» |
| 9 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» |
| 10 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к деревне Пикколово и деревне Вариксолово» |
| 11 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Верхние Рудицы Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района» |
| 12 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи» |
| 13 | Независимая экспертиза сметных документаций для выполнения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Подъезд к д.Пикколово и д.Вариксолово», «Подъезд к д.Куттузи» от а/д «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д.Куттузи», «автодорога Лебяжье-Форт Красная Горка» |
| 14 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в период зима-весна 2018 года |
| 15 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в период лето-осень 2018 года |
| 16 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в период с 01.12.2018 по 31.12.2018. |
| 2019 год |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к в/ч КС-5» км 0+000 – км 2+179 (выборочно-картами) |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» км 0+600 – км 0+870, км 0+870 – км 1+189 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи» |
| 4 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к в/ч КС-5» км 0+000 – км 2+179» (выборочно-картами) |
| 5 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» км 0+600 – км 0+870, км 0+870 – км 1+189» |
| 6 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи» |
| 7 | Проверка сметных документаций по объектам ремонта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к в/ч КС-5» км 0+000 – км 2+179 (выборочно-картами)», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» км 0+600 – км 0+870, км 0+870 – км 1+189», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи» |
| 8 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| 9 | «Разработка программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» |
| 10 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в период с 01.01.2019 по 28.02.2019 |
| 11 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в период с июня 2019 года по декабрь 2019 года |
| 2020 год |  |
| 1 | «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д. № 1 д. Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» |
| 2 | «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи» |
| 3 | «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» |
| 4 | «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи» |
| 5 | «Проверка сметной документации по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» |
| 6 | «Составление и проверка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи» |
| 7 | «Разработка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д. Новополье – д. Старые Заводы» |
| 8 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| 9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2021 год |  |
| 1 | «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д.Новополье – д.Старые Заводы» |
| 2 | «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Трудовик от а/д СПб-Таллин» |
| 3 | «Разработка сметных документаций по объектам «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога от д. Кербуково до д. Ирогощи», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Кербуково от автодороги «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к СИЗО №6», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Широково» |
| 4 | Проверка сметных документаций по объектам «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к СИЗО № 6», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Широково» |
| 5 | «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д.Новополье – д.Старые Заводы» |
| 6 | «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Трудовик от а/д СПб-Таллин» |
| 7 | «Разработка сметной документации и выдача заключения по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Трудовик от а/д СПб-Таллин» |
| 8 | «Проверка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково» |
| 9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2022 год |  |
| 1 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Кербуково от автодороги «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога от д. Кербуково до д. Ирогощи», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Широково», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к СИЗО №6» |
| 2 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объектам «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Кербуково от автодороги «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога от д. Кербуково до д. Ирогощи», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Широково», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к СИЗО №6» |
| 3 | Разработка сметных документаций по объектам ремонта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Михайловка», Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Черная Лахта», Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к СНТ «Электронмаш» |
| 4 | «Экспертиза сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково» |
| 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2023 год |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково» |
| 2 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к д.Михайловка», «Подъезд к д.Черная Лахта» |
| 3 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково» |
| 4 | Строительный контроль качества ремонтных работ «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к д.Михайловка», «Подъезд к д.Черная Лахта» |
| 5 | «Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Автомобильная дорога «Подъезд к д.Лесопитомник» |
| 6 | «Экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Автомобильная дорога «Подъезд к д.Лесопитомник» |
| 7 | Оценка технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Автомобильная дорога «Подъезд к д.Лесопитомник» |
| 8 | Разработка проекта организации дорожного движения автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково» |
| 9 | Оказание услуг по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к д.Пикколово и д.Вариксолово», «Автодорога д.Сойкино-д.Кабацкое», с подготовкой ведомостей дефектов и локальных сметных расчетов |
| 10 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Раздел 2. Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сфере реализации муниципальной программы

- Главными целями развития Ломоносовского муниципального района являются сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории, поэтому задачи подпрограммы связаны с приоритетными направлениями социально-экономического и транспортного развития Ломоносовского муниципального района.

Цели муниципальной программы:

- Совершенствование безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – автомобильные дороги) за счет выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию, а также предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию инженерно-технических работ и услуг.

- Увеличение сети/улучшение  качественных характеристик автомобильных дорог за счет выполнения работ по строительству/реконструкции автомобильных дорог и предшествующим строительству/реконструкции проектно-изыскательских работ, а также прочих предшествующих/сопутствующих инженерно-технических работ и услуг.

Задачи муниципальной программы:

- Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и прочих (предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию) инженерно-технических работ и услуг. Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог.

- Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог и прочих (предшествующих/сопутствующих строительству и реконструкции) инженерно-технических работ и услуг.

Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федерального закона от 07.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Достижение целей муниципальной программы позволит обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по существующей сети автомобильных дорог, сохранность автомобильных дорог и поддержание их нормативного состояния, а также создать транспортную инфраструктуру на земельных участках (массивах), находящихся в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Раздел 3. Подпрограммы муниципальной программы

Решение задач муниципальной программы осуществляется в рамках подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее – подпрограмма 1).

Паспорт подпрограммы 1

| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2026 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление коммунального хозяйства |
| Участники подпрограммы | Управление коммунального хозяйства |
| Цель подпрограммы | Совершенствование безопасного функционирования сети автомобильных дорог |
| Задачи подпрограммы | Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и прочих (предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию) инженерно-технических работ и услуг |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации подпрограммы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог за счет выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию, а также предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию инженерно-технических работ и услуг |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 1 муниципальной программы – 320 224,14 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 27 943,32 тыс. руб.; 2019 год – 22 893,30 тыс. руб.; 2020 год – 17 889,87 тыс. руб.; 2021 год – 18 103,12 тыс. руб.; 2022 год – 29 971,69 тыс. руб.; 2023 год – 114 582,19 тыс. руб.; 2024 год – 26 723,60 тыс. руб.; 2025 год – 13 640,75 тыс. руб.; 2026 год – 48 476,30 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение целей подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий

муниципальной программы

В рамках реализации задач подпрограммы 1 реализуется комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание дорог», в соответствии с «Мероприятиями по объектам капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Таблица 2

Мероприятия по объектам капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога д.Сойкино-д.Кабацкое» |
| 3 | Строительный контроль качества ремонтных работ «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога д.Сойкино-д.Кабацкое» |
| 4 | Оказание услуг по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» |
| 5 | Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автомобильная дорога «Подъезд к деревне Куттузи» |
| 6 | «Ремонт автомобильной дороги общего пользования, участок дороги от д. Капорское до д. Кемпелево» |
| 7 | «Ремонт автомобильной дороги общего пользования, участок дороги от д. Кемпелево до д. Тиммолово» |

2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |

2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Автомобильная дорога «Подъезд к д.Лесопитомник» |

Реализация комплекса процессных мероприятий подпрограммы 1 приведет к повышению эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за счет выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию инженерно-технических работ и услуг.

Данный результат повысит технические характеристики автомобильных дорог, улучшит состояние транспортной сети, позволит сократить очаги аварийности и улучшит инженерное благоустройство дорожной сети.

Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее – подпрограмма 2).

Паспорт подпрограммы 2

| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление государственных программ |
| Участники подпрограммы | Управление государственных программ |
| Цель подпрограммы | Получение проектно-сметной документации для реализации следующего этапа работ по строительству/реконструкции автомобильных дорог |
| Задачи подпрограммы | Выполнение проектно-изыскательских работ (работы по разработке проектно-сметной документации) на выполнение работ по строительству/реконструкции автомобильных дорог |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации подпрограммы | Проектно-сметная документация на выполнение работ по строительству/реконструкции автомобильных дорог |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 2 муниципальной программы – 30 890,15 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 год – 0,00 тыс. руб. 2025 год – 30 890,15 тыс. руб.; 2026 год – 0,00 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение целей подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий

муниципальной программы

В рамках реализации задач подпрограммы 2 реализуются «Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Таблица 3

Мероприятия по объектам проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения

2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство участков улично-дорожной сети дер. Велигонты Горбунковского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» |
| 2 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к д.Узигонты» |

2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство участков улично-дорожной сети дер. Велигонты Горбунковского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» |
| 2 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к д.Узигонты» |

Реализация мероприятий предусмотрена на 2024,2025 годы, с учетом следующего плана работ:

- На 2024 год запланированы мероприятия по формированию документации на проведение конкурентных процедур по выявлению подрядной организации;

- Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с пунктами №№1,2;

- На 2025 год запланированы мероприятия по исполнению муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с пунктами №№1,2.

Реализация подпрограммы 2 позволит перейти к осуществлению следующего этапа, а именно планированию и выполнению работ по строительству и реконструкции линейных объектов.

Раздел 4. «Методика оценки эффективности муниципальной программы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, на основе оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений, приведенных в муниципальной программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) программы,

Зп – плановое значение индикатора (показателя) программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы используется формула:

Эф = ∑Сдi / i,

где:

Эф – показатель эффективности реализации муниципальной программы,

Сдi – степень достижения целей (решения задач) по каждому показателю (индикатору),

i – количество показателей (индикаторов).

Для определения эффективности муниципальной программы применяются следующие параметры:

1. Значение 75 процентов и более – высокий уровень эффективности.

2. Значение 50 процентов и более – удовлетворительный уровень эффективности.

3. Значение ниже 50 процентов – неудовлетворительный уровень эффективности.

Приложение

к муниципальной программе

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы/подпрограммы и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатор) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год базовый период | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «% выполнения мероприятий по объектам капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, представленных в разделе 3 муниципальной программы» | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | фактическое значение |  | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Комплект проектно-сметной документации по объекту: «Строительство участков улично-дорожной сети дер. Велигонты Горбунковского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»» | плановое значение | шт | Х | 0 | 1 | Х |
|  |  | фактическое значение |  | Х | 0 |  | Х |
| 3 | «Комплект проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к д.Узигонты»» | плановое значение | шт | Х | 0 | 1 | Х |
|  |  | фактическое значение |  | Х | 0 |  | Х |

Таблица 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ/источник данных/порядок расчета показателя | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «% выполнения мероприятий по объектам капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, представленных в разделе 3 муниципальной программы» | % | ежегодно | Количество мероприятий по объектам капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных перечнем мероприятий в N-ом году соответствует X шт. Количество объектов, по которым выполнены запланированные в N-ом году мероприятия Y шт., в соответствии с условиями контрактов. Таким образом, определяем % выполнения мероприятий | ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом, по итогам года – до 20 марта года, следующего за отчетным | Управление коммунального хозяйства | - |
| 2 | «Комплект проектно-сметной документации по объекту: «Строительство участков улично-дорожной сети дер. Велигонты Горбунковского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»» | шт | 2025 | Формируется в результате получения комплекта проектной и рабочей документации по объекту | ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом, по итогам года – до 20 марта года, следующего за отчетным | Управление государственных программ | - |
| 3 | «Комплект проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к д.Узигонты»» | шт | 2025 | Формируется в результате получения комплекта проектной и рабочей документации по объекту | ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом, по итогам года – до 20 марта года, следующего за отчетным | Управление государственных программ | - |

Таблица 3

План реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» | Управление коммунального хозяйства; Управление государственных программ | 2018 | 27 943,32 | 0,00 |  | 12 842,38 | 15 100,94 | - |
|  |  | 2019 | 22 893,30 | 0,00 |  | 1 554,20 | 21 339,10 | - |
|  |  | 2020 | 17 889,87 | 0,00 |  | 2 886,70 | 15 003,17 | - |
|  |  | 2021 | 18 103,12 | 0,00 |  | 1 548,90 | 16 554,22 | - |
|  |  | 2022 | 29 971,69 | 0,00 |  | 0,00 | 29 971,69 | - |
|  |  | 2023 | 114 582,19 | 0,00 |  | 82 236,0 | 32 346,19 | - |
|  |  | 2024 | 26 723,60 | 0,00 |  | 0,00 | 26 723,60 | - |
|  |  | 2025 | 44 530,90 | 0,00 |  | 0,00 | 44 530,90 | - |
|  |  | 2026 | 48 476,30 | 0,00 |  | 30 518,03 | 17 958,27 | - |
| Итого по муниципальной программе: |  | 2018-2026 | 351 114,29 | 0,00 |  | 131 586,21 | 219 528,08 | - |
| Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление коммунального хозяйства | 2024 | 26 723,60 | 0,00 |  | 0,00 | 26 723,60 | - |
|  |  | 2025 | 13 640,75 | 0,00 |  | 0,00 | 13 640,75 | - |
|  |  | 2026 | 48 476,30 | 0,00 |  | 30 518,03 | 17 958,27 | - |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 2024-2026 | 88 840,65 | 0,00 |  | 30 518,03 | 58 322,62 | - |
| Проектная часть не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание дорог» | Управление коммунального хозяйства | 2024 | 26 723,60 | 0,00 | 0,00 |  | 26 723,60 | - |
|  |  | 2025 | 13 640,75 | 0,00 | 0,00 |  | 13 640,75 | - |
|  |  | 2026 | 48 476,30 | 0,00 | 30 518,03 |  | 17 958,27 | - |
| Итого: |  | 2024-2026 | 88 840,65 | 0,00 | 30 518,03 |  | 58 322,62 | - |
| Подпрограмма 2. «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление государственных программ | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | - |
|  |  | 2025 | 30 890,15 | 0,00 | 0,00 |  | 30 890,15 | - |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | - |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 2024-2026 | 30 890,15 | 0,00 | 0,00 |  | 30 890,15 | - |
| Проектная часть не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление государственных программ | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | - |
|  |  | 2025 | 30 890,15 | 0,00 | 0,00 |  | 30 890,15 | - |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | - |
| Итого: |  | 2024-2026 | 30 890,15 | 0,00 | 0,00 |  | 30 890,15 | - |

Таблица 4

Сведения о фактическом объеме финансирования муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Фактическое финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» | Управление коммунального хозяйства | 2018 | 20 521,07 | 0,00 | 7 901,34 | 12 619,73 | - |
|  |  | 2019 | 22 893,30 | 0,00 | 1 554,20 | 21 339,10 | - |
|  |  | 2020 | 16 234,20 | 0,00 | 2 876,43 | 13 357,77 | - |
|  |  | 2021 | 18 055,10 | 0,00 | 1 548,90 | 16 506,20 | - |
|  |  | 2022 | 27 258,41 | 0,00 | 0,00 | 27 258,41 | - |
|  |  | 2023 | 103 278,99 | 0,00 | 82 236,00 | 21 042,99 | - |
| Итого |  | 2018-2023 | 208 241,07 | 0,00 | 96 116,87 | 112 124,20 | - |